# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ВЕРХНЕКАРАЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ГРИБАНОВСОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

##### РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07.06. 2022 года № 35-р

с. Верхний Карачан

Об утверждении плана-графика поэтапного перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией Верхнекарачанского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:

1. Утвердить прилагаемый план-график поэтапного перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме согласно перечню муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Верхнекарачанского сельского поселения Грибановского Воронежской области, утвержденному постановлением администрации Верхнекарачанского сельского поселения от  27.11. 2015 г. № 326.

2. Разместить план-график   перехода   на   предоставление   услуг   в электронной форме на сайте администрации Верхнекарачанского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

| Глава сельского поселения |  | Е.В. Степанищева |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение к распоряжению администрации Верхнекарачанского сельского поселения от 07.06. 2022 № 35-р |
| --- | --- |

План-график

мероприятий поэтапного перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме

| Этап | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап | Размещение информации о муниципальной услуге (функции) в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | Обеспечение общедоступности информации об услуге и способе её получения | До 01.12.2022г. | Администрация Верхнекарачанского сельского поселения |
| II этап | Размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде | Предоставить возможность заранее сформировать полный комплект документов, необходимых для получения услуги | До 01.12.2022 г. | Администрация Верхнекарачанского сельского поселения |
| III этап | Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) | Освобождение заявителя от необходимости посещения органа власти, предоставляющего услуги, с целью подачи документов для получения услуги | До 01.06.2023 г. | Администрация Верхнекарачанского сельского поселения |
| IV этап | Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции) | Обеспечение «прозрачности» процесса предоставления услуги, так же избавления от документооборота на бумажных носителях при внутреннем и межведомственном взаимодействии в процессе предоставления муниципальной услуги | До 01.01.2024 г. | Администрация Верхнекарачанского сельского поселения |
| V этап | Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено федеральным законом | Максимальное сокращение использования бумажных носителей в процессе предоставления услуги, в том числе обеспечение возможности получения заявителем в электронном виде результата предоставления услуги | До 01.01.2025 г. | Администрация Верхнекарачанского сельского поселения |